密　　级：内部

南沙电装 OMS 系统

运维问题记录

Operation Issue Log

文档编号：OMS-OPS-ISSUE-2026-001

版　　本：V1.1

编制日期：2026年9月18日

客户范围：GHAC / DHEC / CHAM / FTEC

版本：V1.1（补 3 月问题）

签署栏

| 项 目 | 姓 名 | 日 期 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 制 |  | 2026年9月18日 |  |
| 审 核 |  |  |  |
| 批 准 |  |  |  |

修订记录

本文档记录现场已处理问题及程序侧待改点，便于交接和后续改造。

表 1  修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 编制 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-03 | 初稿。对照代码整理当年现场问题（序号 1～10）。 |  |
| V1.1 | 2026-09-18 | 补记 2026 年 3 月已处理但未建档的问题（序号 11～24）。 |  |

目　　录

打开文档后如页码未刷新，请全选后按 F9 更新域。

运维对照表	3

现场处理优先级（当时紧急单）	6

2026年3月现场问题（当时已处理，补记）	6

建议纳入常规的程序改造（汇总）	12

运维对照表

表 2  运维对照表

| 序号 | 客户 | 问题 | 原因（大致） | 对应方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GHAC | 同一取货日期、车次、取货指示号，不同供应商代码，下载的取套票合并在一起 | 量产套票虽按供应商分别生成，但输出文件名只有指示号、不含供应商，后一份会覆盖前一份；SP/八千代套票查询本身不按供应商过滤，多供应商会打进同一份 PDF | 现场： 不同供应商分开勾选、分次下载。后续： 套票文件名加上供应商代码；SP 下载 SQL 增加 supplier 条件，与量产一致 |
| 2 | GHAC SP | SP 订单下载提示异常 | SP 套票按 传票号+版本 去 SUMMONS 目录找 PDF，找不到就抛「下载失败,传票未上传」；看板为空时也抛同一句。另 SP 条件写死拼 no+'00'，版本不是 00 时查不到或对错文件 | 现场： 确认该车次传票/看板 PDF 已上传成功；看报错里的传票号补传后再下。后续： 区分「传票未传」和「看板未传」；SP 用计划里的实际版本，不要写死 00 |
| 3 | DHEC | 5/19 取货计划变更为 5/22（数量减少），新计划导入成功，下载套票仍是 5/19 | 日计划按「送货传票号」删旧插新。变更后取消的行不在新文件里，旧行不会被删；下载按勾选车组找看板/传票，旧计划行仍会被带上 | 现场： 日计划页按取货日期筛 5/19，把已取消/旧计划行删掉，只留 5/22 再下载。后续： 同一车组导入新计划时，按车组+旧日期清理，或下载只取本次导入文件对应日期 |
| 4 | CHAM | 订单取消后想删除，担心没权限；对应出货时仍抓到取消订单（CHAM 不抓无订单号的） | 出货指示按周订单（物料、计划、日期、数量等）匹配传票。取消单只要还在周订单且有订单号，就会被配上。周订单页有「删除」，取决于账号是否有该菜单 | 现场： 用有周订单菜单的账号，勾选取消行点删除后再解析/下载出货。没有菜单找管理员开通。后续： 周订单加作废状态，匹配时排除作废，避免只能物理删除 |
| 5 | GHAC | 两个车次上传后，取货指示书变成 4 份 | 指示书按指示号取 INSTRUCTIONS\{指示号}.pdf，不按供应商去重。勾选两车次时若每车还有 00/01 两个版本（前端把 no+version 拼成指示号），会各取一份，合计 4 份 | 现场： 下载前只勾需要的版本（一般只要最新版），两车次确认各只有一行版本。后续： 同车次多版本只取最高版本指示书 |
| 6 | FTEC | SP（补给）订单导入失败 | 补给走 FTMS Excel → 转 xlsx → 拆 Sheet → 受领书/外箱单/货垛/确认表。失败常见：文件名不含 FTMS、Excel 转 PDF（LibreOffice）失败、量表缺品番、模板缺失 | 现场： 确认文件名含 FTMS；看导入列表「解析结果」；补丰田原单位表后重新解析。后续： 按报错原文查 ChyLog，区分模板/转 PDF/量表三类失败提示 |
| 7 | GHAC | 托标签原 6 张（1～4 托，其中 2 托、4 托各 2 张），OMS 只下到 4 张，缺 2 托、4 托的第 1 张 | 托标签按页顶区域文字命名拆到 PALLET 目录。同一托号两张标签文件名相同，后拆的覆盖先拆的。下载再按托号匹配，每托只剩 1 张 | 现场： 用客户原始托标签 PDF 打印缺的两张；或重新上传托标签后不要覆盖同名。后续： 拆分文件名加上页码/序号，同托多张都保留 |
| 8 | GHAC SP | 填色品番计划数量 1 台，确认表是 2 台 | SP 确认表按品番汇总 planqty（再与周订单关联）。同一品番在计划里有重复行（填色行被当数据读入）、或旧计划按传票号删不干净残留一行，汇总就会变成 2 | 现场： 取货计划页核对该品番是否两行；有旧行先删再导 SP 计划后重下确认表。后续： 导入跳过填色/格式行；确认表按指示号+供应商+品番去重后再汇总 |
| 9 | FTEC | 确认表品番增多，一页放不下变成 2 页，要求一单一页 | 确认表按模板逐行填品番，行数超过模板打印区域就会分页。程序没有「强制一页」 | 现场： 打印时选「适合一页」应急。后续： 品番多时缩小行高/字号，或设置 Excel 打印为 1 页宽×1 页高后再转 PDF |
| 10 | GHAC SP | 订单已更新 01 版，下载传票、看板仍是 00 版 | SP 导入把传票版本写死为 00；下载用 传票号+版本 拼文件名，一直去找 00。新传的 01 版 PDF 在目录里，但不会被取到 | 现场： 临时可把 01 版传票/看板按 00 版文件名再放一份，或改库里该单 p_version 后重下（需维护操作）。后续： SP 导入写入 Excel 实际版本；下载按最新版本取 SUMMONS/PLS |

现场处理优先级（当时紧急单）

1. 东本 5/22 套票仍是 5/19： 先删日计划里 5/19 旧行再下载（问题 3）。

2. CHAM 取消订单： 周订单页删除后再对应出货（问题 4）。

3. 广本 SP 下不下来： 先看报错传票号是否已上传（问题 2）。

4. 其余为套票内容不准（合并、少托标、数量、版本），按上表现场规避，程序侧列入缺陷修改。

2026年3月现场问题（当时已处理，补记）

现场按客户单据做了应急处理（补传、删旧计划、补导周订单、重新解析、手工核打），程序侧根因大多仍在，后续改代码时按本表。

3 月这批主要集中在四类：

1. 广本看板/套票抓取范围不对： 同订单分托、分车次时看板不按托号排，甚至把整单看板打进两个车次；八千代删旧导新仍带旧品番，或把当天所有出货打进一份套票。

2. 确认表与指示单不一致： 广本尾数托箱数不显示；佛山确认表出货日比指示单晚一天，重新解析后日期变成解析当天、订单号重复。

3. 「解析成功」不等于套票齐： 东风缺 13 周周订单时套票缺页仍显示成功；长春补给缺托标签/现调品纳受领书。

4. 八千代指示号生成规则： 同一天有的相同、有的不同，一二厂托号会连续或各自从 1 起导致重复。

表 3  2026年3月现场问题（当时已处理，补记）

| 序号 | 客户 | 问题 | 原因（大致） | 对应方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | GHAC 号口/一厂 | 配套看板未按托号分拣（如 17→14→15 又出现 17）；同一订单分多个托号（如 100 台拆成托 1 出 60、托 2 出 40） | 计划行按 Excel 行序展开，同订单多托在表里不一定连在一起。看板按行去 PLS 目录匹配后按文件名合并，不是先按托号分组再输出。托号字段格式不统一时数字排序也会乱 | 当时： 按取货指示书托号手工核对后打印。后续： 套票内看板严格按托号数字排序；同订单多托先分组再输出，避免同一托号再次插入 |
| 12 | GHAC 号口 | 同订单分纳两个车次（如 16080001 / 16080002），各 套票都打出该订单全部 4 箱看板；追溯标签是对的 | 看板按品番（传票号）到 PLS 目录模糊匹配。分纳后两个车次传票号相同，去重（p_code+车次）被注释掉，匹配失败还会放宽成「品番下全部 PDF」。追溯按零件+收货日期时间+地点取，所以追溯仍对 | 当时： 按下对的那份，重复看板抽掉不打。后续： 恢复按车次+托号精确匹配；匹配不到不要退回「整单品番」；同一 PDF 只合并一次 |
| 13 | FTCE | 同批上传三票补给，其中一票显示失败 | 补给必须文件名含 FTMS，再转 PDF、对照量表生成受领书/外箱/货垛。失败常见：该票 Sheet 异常、量表缺该票品番、LibreOffice 转 PDF 失败。三票里只有失败那张「解析结果」有原文 | 当时： 看该行解析结果；补丰田量表或按报错处理后重新解析该票。后续： 多票打包时按订单分别回写成功/失败，不要整包一个状态不好排查 |
| 14 | GHAC | 确认表尾数托箱数不显示（应为 3 托+1 箱，只显示 3 托） | 号口确认表计划侧托箱数列写成 '-'，箱/托尾数改用原单位表 pallet_box。量表缺数或为 0 时尾数算成 0；模板「托数…箱尾数」列不显示 3...1 这种尾箱 | 当时： 对照指示书改确认表或手写尾箱后再打。后续： 确认表用计划数量和量表收容数、每托箱数计算满托+尾箱，空值不要当 0 吃掉尾数 |
| 15 | GHAC 八千代 | 已删旧出货计划并重导新计划，套票仍有旧品番（如新计划没有 17708T5R A020M1，套票里有） | 八千代导入按传票号删旧再插，且每次给新的自动指示号。页面删的是勾选行，目录里旧传票/看板 PDF 还在；下载按指示号和目录文件名抓，旧 PDF、未删净的计划行、周订单关联都会把旧品番带进来 | 当时： 取货计划页按品番/指示号核对删净旧行后只勾新指示号下载；必要时清掉对应 SUMMONS/PLS 旧文件。后续： 重导时按旧指示号整单删除；下载只取当前 no 下的品番，不要用周订单补齐已取消件 |
| 16 | GHAC | 导出来的数据仍有重复（后确认看板重复已消失） | 与问题 12、23 同类：同品番多次匹配 PLS，或同文件拆两次后文件名仅下载时间不同。去重注释掉后容易进套票 | 当时： 核打去掉重复页。后续： 合并前按品番+车次+托号（或文件内容）去重 |
| 17 | GHAC 八千代 | 一份计划下载的套票抓取了当天（如 3/23）所有出货订单 | 八千代指示号按「日期+八千代+时分秒」生成。同一天多份计划在列表里日期相同。勾选时若按日期把当天行都勾上，或查询未限制当前指示号，就会把当天全部订单打进一份 | 当时： 只勾该份计划的指示号再下载。后续： 下载强制按指示号过滤；列表默认不要跨指示号多选 |
| 18 | DHEC | 取货计划含 12 周+13 周，套票只有 12 周；未导 13 周周订单时仍显示解析成功。补导 13 周后套票正常 | 取货计划 Excel 写入日计划即算导入成功，不检查对应周订单是否已在库。下载按计划行的传票号去目录找 PDF/匹配周订单，13 周没导就缺页，但状态仍是成功 | 当时： 先导 13 周周订单再下载。后续： 下载或解析结束时核对计划周次在 ord_weekorder 是否都有行，缺周次应失败或明确提示「周订单未导入」，不要显示成功 |
| 19 | CHAM | 出货指示单日期 3/19（后又有 4/9），确认表出货日期为次日 3/20（4/10） | 确认表表头出货日未固定用指示单上的出货日。作成时间写成 DateTime.Now（解析当天）。当天解析还好，隔日解析或时区/日期进位就会比指示单晚一天 | 当时： 按指示单日期核打或改确认表。后续： 确认表出货日只取指示单出货日，不要用服务器当天 |
| 20 | CHAM | 重新解析后确认表出货日都变成 3/18，订单号重复；标签、出货指示单、传票是配套的，仅确认表错 | 重新解析会重做确认表。出货日用解析当天（见问题 19）；明细按物料+计划+日期再匹配周订单，旧周订单未删净或匹配条件过宽，同一指示单会配到多条订单号 | 当时： 以指示单/传票为准，确认表作废重出或手改。后续： 重解析确认表按指示单页匹配，出货日沿用指示单；同一物料+指示单只保留一条订单号 |
| 21 | FTEC | 重新解析后仍无托标签、无现调品纳受领书 | 补给生成货垛（托标签）依赖量表算箱数，受领书来自 FTMS 里纳受领书 Sheet。量表缺品番、现调品 Sheet 未按「纳受领书」特征处理、或转 PDF 失败时，明细里就没有对应 filetype，下载勾选也出不来 | 当时： 查解析结果；补量表、确认 FTMS 含现调品纳受领书后重新解析。后续： 缺托标签/受领书时解析状态不要成功；下载缺项直接提示缺哪类文件 |
| 22 | GHAC | 套票下载异常（现场怀疑远程） | 套票在服务器上按指示号扫目录、合并大 PDF。远程桌面/VPN 超时、IIS 请求超时、合并过程中应用池回收，都会下到一半或报异常，不一定是指示号错 | 当时： 本机或服务器上重下；大套票分次勾选。后续： 拉长下载超时；合并改为后台任务，完成后再提供文件，避免远程会话断开导致失败 |
| 23 | GHAC | 部分看板重复，两张几乎一样，只是右下角下载时间不同 | PLS 目录按次拆分覆盖不彻底，同品番留下两份，文件名或页内时间戳不同。套票按通配符全收，就会带上两次拆分的结果 | 当时： 打印前去掉时间较旧的一张。后续： 重传看板先按品番清旧文件；合并时同品番+托号只留一份 |
| 24 | GHAC 八千代 | 系统自动生成的指示号，同一天有的订单相同、有的不同。相同时一二厂托号连续（1～20），不同时各是 1～10，厂间托号重复 | 八千代 no = 日期 +「八千代」+ 当前时分秒。一次导入共用一个号，托号按这份计划从头排。分两次导或两厂不在同一文件，就会生成两个指示号，各从托 1 起 | 当时： 同一天一二厂尽量同一份计划一次导入，或打印时按厂区分、避免混托。后续： 指示号按出货日+厂别（或供应商）稳定生成，不要用时分秒；跨厂托号加厂别前缀或按日连续并持久化 |

建议纳入常规的程序改造（汇总）

表 4  建议纳入常规的程序改造（汇总）

| 模块 | 改造点 |
| --- | --- |
| GHAC 套票 | 输出文件名含供应商；SP/八千代查询加供应商过滤 |
| GHAC SP | 去掉写死版本 00；下载用计划实际版本；异常信息写清缺的是传票还是看板 |
| GHAC 托标签 | 拆分同托多页文件名加序号，禁止覆盖 |
| GHAC 确认表 | 汇总前按品番去重；忽略填色空行；满托+尾箱都要显示 |
| GHAC 指示书 | 同指示号多版本只取最新 |
| GHAC 看板 | 按托号排序；分纳按车次+托号匹配，禁止退回整单品番；合并去重 |
| GHAC 八千代 | 指示号按日出货日+厂别稳定生成；重导按旧指示号整单删除；下载不得带出当天其它计划 |
| DHEC 日计划 | 导入时按车组清理不在新文件中的旧行；下载带出货日期条件；缺周订单时不得显示解析成功 |
| CHAM 周订单 | 作废状态，匹配排除作废 |
| CHAM 确认表 | 出货日取指示单，不用服务器当天；重解析不得重复配订单号 |
| FTEC 确认表 | 转 PDF 前强制一页 |
| FTEC 补给 | 缺托标签/现调品纳受领书时解析失败并写明缺项 |

— 全文完 —